**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры**

**на территории Шекснинского муниципального района»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Вересова Ирина Геннадьевна, заместитель Руководителя администрации, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта администрации Шекснинского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шекснинского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района |
| Период реализации муниципальной программы | I этап 2021 – 2024 годы  II этап 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Снижение доли потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 9,3% к 2030 году»;  Цель 2 «Достижение доли коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий до 2,1% к 2030 году»;  Цель 3 «Достижение уровня газификации потребителей района природным газом до 55% к 2030 году». |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа «Развитие топливно - энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области». |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Связь с показателями государственной программы Вологодской области |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1 «Снижение доли потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 9,3% к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | 9,3 | % | 13,0 | | 2023 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | | 9,3 | 9,3 | 9,3 | Администрация Шекснинского муниципального района | «Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии на территории Вологодской области»\* |
| Цель 2 «Достижение доли коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий до 2,1% к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий | 2,1 | % | 2,1 | | 2023 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | Администрация Шекснинского муниципального района | «Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения»\* |
| Цель 3 «Достижение уровеня газификации потребителей района природным газом до 55% к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Уровень газификации потребителей района природным газом | 55 | % | 54 | | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 | | 55 | 55 | Администрация Шекснинского муниципального района | «Уровень газификации населения природным газом»\* |

\* Государственная программа «Развитие топливно - энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области»

3. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Период реализации (год начала - год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией регионального проекта, не  связанный с реализацией национального проекта «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем водоснабжения» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | 1. Повышение уровня отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 1. Количество отремонтированных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| 2. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, не  связанный с реализацией национального проекта «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт систем теплоснабжения» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | 1. Увеличить протяженность коммунальных сетей (тепловых) с применением новых энергосберегающих технологий | 1. Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |
| 3. | Муниципальный проект, связанный с реализацией регионального проекта, не  связанный с реализацией национального проекта «Развитие газификации на территории Шекснинского муниципального района» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | 1. Повышение уровня протяженности построенных распределительных газовых сетей на территории Шекснинского района | 1. Уровень газификации потребителей района природным газом |
| 4. | Муниципальный проект, не связанный с реализацией регионального проекта, не  связанный с реализацией национального проекта «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | 1. Повышение энергосберегающих технологий на объектах бюджетной сферы | 1. Доля коммунальных сетей с применением новых энергосберегающих технологий |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района» | Администрация Шекснинского муниципального района | 2025-2030 | - | - |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. | | | | | | |
| 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 113667,5 | 3750,0 | 3750,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 122967,5 |
| 2. | областной бюджет | 105520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105520,0 |
| 3. | бюджет района | 6207,5 | 3750,0 | 3750,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 15507,5 |
| 4. | бюджет поселений | 1940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,0 |
| 5. | Администрация района | всего, в том числе: | 80823,4 | 3050,0 | 3050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119467,5 |
| 6. | областной бюджет | 105520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105520,0 |
| 7. | бюджет района | 5907,5 | 3050,0 | 3050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12007,5 |
| 8. | бюджет поселений | 1940,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1940,0 |
| 9. | Управление образования администрации Шекснинского муниципального района | всего, в том числе: | 300,0 | 700,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3500,0 |
| 10. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 300,0 | 700,0 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 3500,0 |
|  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |